รายงานผลการพัฒนาระบบ CNTAGRAM
User Story 2 (US-2)

ระบบเข้าสู่ระบบ ออกจากระบบ และจำกัดการเข้าถึงของผู้ใช้ทั่วไป

เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน (ฉบับร่างสำหรับตรวจสอบและนำไปประกอบเล่มรายงาน)

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| โครงการ | CNTAGRAM — เว็บบอร์ดกลางสำหรับแชร์และค้นหาชีท/เอกสารนักศึกษาวิศวกรรม |
| User Story | US-2: เข้าสู่ระบบ/ออกจากระบบ และบล็อก Guest |
| GitHub Issue | https://github.com/Jupiter4428/cntagram/issues/24 |
| Branch | feat/US-2-login |
| Commit ที่รายงาน | 20d0d33 |
| สถานะ ณ วันที่จัดทำ | พัฒนาและทดสอบในเครื่องผ่าน; ผู้ใช้แจ้งว่าเปิด Pull Request แล้ว; ยังไม่ยืนยันการ Merge |

# 1. บทนำและวัตถุประสงค์

CNTAGRAM มีเป้าหมายรวบรวมชีทสรุปและข้อสอบเก่าสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในที่เดียว โดยผู้ใช้ทั่วไป (Guest) เข้าถึงหน้าแนะนำระบบและหน้าเข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิกได้ แต่ไม่สามารถเปิดข้อมูลในคลังได้ก่อนยืนยันตัวตน

US-2 มุ่งพัฒนากระบวนการเข้าสู่ระบบและออกจากระบบโดยใช้กลไก Authentication และ Session ของ Django พร้อมมาตรการจำกัดการเดารหัสผ่าน และการป้องกันหน้าเว็บที่ต้องยืนยันตัวตน

# 2. ขอบเขตและข้อกำหนด

| ข้อกำหนดจาก Issue #24 | ผลการดำเนินงานที่รายงาน |
| --- | --- |
| LoginForm อิง Django AuthenticationForm | พัฒนา LoginForm สำหรับเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล |
| เข้าสู่ระบบและออกจากระบบด้วย Session | ใช้ Django session login/logout |
| Guest เข้า Home/Login/Register ได้ | มีเส้นทาง /, /login/, /register/ |
| หน้าในคลังต้องล็อกอิน | ป้องกัน /vault/ ด้วย login_required |
| จำกัดการลองรหัสผิดซ้ำ | 5 ครั้งใน 5 นาที; ตอบ HTTP 429 พร้อม Retry-After |
| Logout แล้วไม่สามารถกลับเข้าคลัง | ผู้ใช้รายงานว่าทดสอบผ่าน |
| มี automated tests | 14 tests ผ่านทั้งหมด |

ข้อจำกัดการยืนยัน: การป้องกันทุกเส้นทางค้นหา/เปิดไฟล์ที่อาจเพิ่มในอนาคตยังต้องตรวจร่วมกับ US-7 และ US-8; ขณะจัดทำเอกสารยังไม่ได้ตรวจ Source Code ของ Commit โดยตรง

# 3. วิธีดำเนินงานและการออกแบบ

## 3.1 เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรม

ใช้ Python และ Django ตามโครงสร้าง Modular Monolith ของโครงการ โดยส่วน Authentication อยู่ในแอป accounts และส่วนหน้าเอกสารอยู่ใน materials; ส่วนแสดงผลใช้ Django Templates และ Bootstrap 5 ตามแนวทางใน README และ CONTRIBUTING.md

## 3.2 การทำงานของระบบ

ผู้ใช้เปิด /login/ และกรอกอีเมลกับรหัสผ่านผ่าน LoginForm

ระบบตรวจสอบข้อมูลผ่าน Django AuthenticationForm และตรวจจำนวนครั้งที่เข้าสู่ระบบผิด

เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบสร้าง Session และนำผู้ใช้ไปหน้าแรก / หรือเส้นทาง next ภายในเว็บไซต์ที่ปลอดภัย

เมื่อ Guest เข้า /vault/ ระบบนำไปยังหน้า Login

การออกจากระบบทำผ่านคำขอ POST พร้อม CSRF protection และทำให้ Session สิ้นสุด

## 3.3 ไฟล์ที่พัฒนา

| ส่วนงาน | ไฟล์ |
| --- | --- |
| Form และ Authentication | accounts/forms.py, accounts/views.py, accounts/urls.py |
| Rate Limiting / Service | accounts/services.py |
| การป้องกันคลัง | materials/views.py, materials/urls.py |
| Configuration | portal/settings.py, portal/urls.py |
| ส่วนแสดงผล | templates/base.html, accounts/templates/accounts/, materials/templates/materials/ |
| Automated Test | accounts/tests.py |

# 4. ผลการดำเนินงาน

จากรายงานการทำงานของ Codex และผลคำสั่งที่ผู้ใช้ส่งมา มีการแก้ไขรวม 14 ไฟล์ (เพิ่ม 519 บรรทัด ลบ 7 บรรทัด) โดยไม่มีการเปลี่ยน Model, Migration หรือ Dependency และมีการ Commit ใน Branch feat/US-2-login

## 4.1 ผลทดสอบอัตโนมัติ

| รายการตรวจสอบ | ผลที่ได้รับ |
| --- | --- |
| python manage.py check | System check identified no issues (0 silenced) |
| python manage.py test | Ran 14 tests in 12.904s — OK |
| git merge origin/develop | Already up to date |
| git status | nothing to commit, working tree clean |
| makemigrations --check --dry-run | ไม่มี Migration ใหม่ (ตามรายงาน Codex) |

## 4.2 ผลทดสอบการใช้งานผ่านเบราว์เซอร์

ผู้ใช้ยืนยันว่าทดสอบผ่านทั้ง 7 กรณี ได้แก่ หน้าแรก, หน้า Login, Guest ถูก Redirect เมื่อเปิด Vault, Login สำเร็จ, ผู้ใช้ที่ Login แล้วเข้าคลังได้, Logout แล้วกลับเข้าคลังไม่ได้ และการจำกัดการลองรหัสผิดซ้ำ

# 5. ข้อจำกัดและงานที่ต้องดำเนินการต่อ

หน้า /register/ เป็น Placeholder เพื่อเชื่อมกับ US-1 ในภายหลัง

ตรวจความครบถ้วนของการป้องกันหน้า Search, View และ Download เมื่อฟีเจอร์เหล่านั้นพัฒนาเสร็จ

ตรวจความสอดคล้องกับข้อกำหนด View บาง / Service Layer และความปลอดภัยใน Code Review

รอ Reviewer อย่างน้อย 1 คนอนุมัติ และ Merge เข้า develop ก่อนนับว่า Done ตาม Definition of Done

เพิ่มหลักฐาน Screenshot และลิงก์ Pull Request ที่เปิดจริงก่อนนำไปใส่เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์

# 6. การนำไปใช้ในเล่มรายงานโครงการ

บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน: นำหัวข้อ 3.1–3.2 ของเอกสารนี้ไปอธิบายการออกแบบ Authentication และ Session พร้อมผังลำดับการทำงาน

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน: นำตารางผลการทดสอบและภาพหน้าจอไปประกอบหัวข้อ 4.2 ผลการพัฒนาระบบ และ 4.3 ผลการทดสอบ โดยใช้เฉพาะข้อมูลจริงที่ตรวจสอบได้

# เอกสารอ้างอิงภายในโครงการ

GitHub Issue #24 — https://github.com/Jupiter4428/cntagram/issues/24

CONTRIBUTING.md — https://github.com/Jupiter4428/cntagram/blob/develop/CONTRIBUTING.md

_docs/requirements.md — https://github.com/Jupiter4428/cntagram/blob/develop/_docs/requirements.md

_docs/research/README.md — https://github.com/Jupiter4428/cntagram/blob/develop/_docs/research/README.md

_docs/research/03-methodology.md และ 04-results.md (Branch develop)